Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Sprint 2: 6 al 19 de octubre de 2026

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC, sede Puente Alto. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | OrientaSede (Punto Único de Información) |

Información de la reunión:

| Lugar |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 (6 al 19 de octubre de 2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Patricia Cavieres Navarro Christofer Fuentes Ocaranza Pablo Méndez Contreras |
| Personas que asistieron a la reunión |  |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó el diseño del modelo de datos, de 32 tablas normalizadas, con su diccionario de datos y sus diagramas entidad-relación. - Se consolidó la documentación técnica del proyecto: Product Vision, Product Backlog versión 2.0, Definition of Done, Plan de pruebas, Especificación de casos de uso, diagramas UML y mockup de la aplicación de escritorio. - Las decisiones de alcance (mapa solo bidimensional, directorio por áreas y verificación del correo con un código de un solo uso) quedaron documentadas y reflejadas en los documentos del proyecto. - Se definió la estructura del repositorio con su README, el esquema Prisma y la nomenclatura de archivos que exige la asignatura. | - El Acta de Constitución y la Carta Gantt no se actualizaron cuando cambió el alcance, por lo que todavía mencionan el mapa tridimensional, Microsoft Entra ID, treinta tablas y una distribución de responsabilidades distinta de la del informe. - Los sprints no contaron con un Sprint Backlog con tareas y horas estimadas, de modo que el avance no pudo medirse con un gráfico de burndown ni revisarse en una reunión diaria. - La aprobación institucional de Microsoft Entra ID no pudo completarse a tiempo, lo que obligó a rediseñar la verificación de identidad y a corregir los documentos que ya la describían. | - Realizar una reunión de Sprint Planning al inicio de cada sprint y registrar el Sprint Backlog con las tareas y las horas estimadas. - Registrar la reunión diaria y actualizar el gráfico de burndown todos los días del sprint. - Actualizar el Acta de Constitución y la Carta Gantt, y mantener consistentes todos los documentos cuando cambie una decisión, dentro del mismo sprint. - Revisar la Definition of Done antes de mover cada historia a Hecho y registrar los resultados en el Plan de pruebas. |